EK-5

ÖDEME PLANI VE FİYAT DÖKÜMÜ

ŞABLON — Oran ve tutarları TARAFLAR MÜŞTEREKEN DOLDURUR; toplam, EK-1 (D) bölümündeki Sözleşme Bedeli'ne eşit olmalıdır

Arazi Tipi GES Anahtar Teslim EPC Sözleşmesi'nin (Madde 4.1) ayrılmaz parçasıdır. Proje kimliği: EK-1 Proje Bilgi Formu.

# 1. ÖDEME KİLOMETRE TAŞLARI

Aşağıdaki kilometre taşları tipik bir arazi GES ödeme planını yansıtır; proje bazında satır eklenebilir/çıkarılabilir. Her hakediş, ilgili kilometre taşının belgelenmesine (tutanak, sevk irsaliyesi, test raporu) bağlıdır (Sözleşme Madde 6.2).

| 1. Avans (Sözleşme imzası + EK-7 teminatı) | %…………… — …………… |
| --- | --- |
| 2. Mühendislik / onaylı uygulama projeleri teslimi | %…………… — …………… |
| 3. Konstrüksiyon malzemesinin sahaya teslimi | %…………… — …………… |
| 4. PV modüllerin sahaya teslimi | %…………… — …………… |
| 5. İnverter ve trafoların sahaya teslimi | %…………… — …………… |
| 6. Kazık çakma ve konstrüksiyon montajının tamamlanması | %…………… — …………… |
| 7. Panel montajının tamamlanması | %…………… — …………… |
| 8. DC/AC elektrifikasyon ve OG işlerinin tamamlanması | %…………… — …………… |
| 9. Tamamlanma Testleri (A+B) ve enerjilendirme | %…………… — …………… |
| 10. Kurum geçici kabulü + Geçici Kabul (Madde 16.1) | %…………… — …………… |
| TOPLAM | %100 — Sözleşme Bedeli (EK-1/D) |

1.1  Avans mahsubu: Her hakedişten, hakediş tutarının avans oranına karşılık gelen kısmı mahsup edilir; avansın tamamı en geç 9 no.lu kilometre taşı hakedişinde kapatılır (Sözleşme Madde 7.3).