EK-6

İŞ PROGRAMI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

PROJE BAZINDA HAZIRLANIR — İÇERİĞİ BU SETTE YAZILAMAZ: YÜKLENİCİ SUNAR, İŞ SAHİBİ ONAYLAR (Sözleşme Madde 8.4)

Arazi Tipi GES Anahtar Teslim EPC Sözleşmesi'nin (Madde 4.1) ayrılmaz parçasıdır. Proje kimliği: EK-1 Proje Bilgi Formu.

İşbu ekin içeriği (Gantt şeması ve faaliyet tablosu) projeye, yer teslim tarihine ve YÜKLENİCİ'nin kaynak planına bağlı olduğundan matbu olarak hazırlanamaz. YÜKLENİCİ; Sözleşme'nin imzalanmasından itibaren 15 gün içinde, aşağıdaki asgari gereklilikleri karşılayan İş Programı'nı İŞ SAHİBİ onayına sunar. Onaylanan program, imzalı olarak bu ekin yerine geçer.

# ASGARİ İÇERİK GEREKLİLİKLERİ

(i) Tüm ana iş kalemlerini (mühendislik, tedarik, lojistik, inşaat, montaj, elektrifikasyon, test, kabul) kapsayan faaliyet listesi ve Gantt şeması,

(ii) Kritik yol (CPM) analizi ve faaliyetler arası bağımlılıklar,

(iii) EK-5 ödeme kilometre taşlarıyla eşleştirilmiş ara hedef tarihleri,

(iv) Haftalık bazda insan gücü (adam-gün) ve ana ekipman/makine histogramı,

(v) Ana malzeme sipariş, üretim ve sevkiyat tarihleri (modül, inverter, trafo, konstrüksiyon),

(vi) Kurum başvuru ve kabul süreçlerine ayrılan süreler,

(vii) Nakit akış projeksiyonu (aylık),

(viii) Program yazılımı kaynak dosyası (MS Project / Primavera vb.) ve PDF çıktısı.

Onay kaydı:  İş Programı Rev. …… , …… tarihinde İŞ SAHİBİ tarafından onaylanmıştır.   İmzalar: İŞ SAHİBİ ………………   YÜKLENİCİ ………………