EK-2

ÖDEME PLANI

ŞABLON — Varsayılan plan yazılıdır; oranları Taraflar değiştirebilir veya özel planı doldurur

İşçilik ve Montaj İşleri Sözleşmesi'nin (Madde 4.1) ayrılmaz parçasıdır. Sözleşme No: EK-1 (A) bölümüne bakınız.

Aşağıdaki plan varsayılandır; Taraflar oranları değiştirebilir. Toplam %100 olmalıdır. Her aşamanın ödenmesi, karşısındaki belgenin sunulmasına bağlıdır (Sözleşme Madde 6.2).

VARSAYILAN PLAN — İŞÇİLİK / MONTAJ

| 1. İşe başlama (mobilizasyon) | %10 — yer teslim / işe başlama tutanağı |
| --- | --- |
| 2. Aylık ara hakedişler (ilerlemeye göre) | Toplamda %75'e kadar — müşterek metraj + SGK belgeleri (Madde 6.3) |
| 3. İmalatın tamamlanması ve testler | %10 — tamamlama bildirimi + test/fonksiyon tutanakları |
| 4. Kabul (Madde 11) | %5 — Kabul tutanağı |

ÖZEL PLAN (varsayılan yerine kullanılacaksa doldurunuz)

| Aşama 1: …………………………………… | %…………… — belge: …………………………………… |
| --- | --- |
| Aşama 2: …………………………………… | %…………… — belge: …………………………………… |
| Aşama 3: …………………………………… | %…………… — belge: …………………………………… |
| Aşama 4: …………………………………… | %…………… — belge: …………………………………… |